花蓮縣露營場土地許可使用

變更申請計畫書

(範本)

申請人：

申請地號：

變更設計對照表：

| 項次：原頁碼 | 變更前項目 | 變更後項目 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 範例 1：P11.『表1使用區法規檢討說明表』 2：P13.『三、露營相關設施區使用規劃說明』(以申請範圍繪製及說明) | 衛生設施：100 m2 聯絡道路：120 m2 | 衛生設施：120 m2 聯絡道路：140 m2 | 本次變更申請包含修改衛生設施及聯絡通道之面積，故『表1使用區法規檢討說明表』異動調整。 |
| 範例 3.P15.設置時程規劃 | (一) 申請許可送件審查時程：112年08月07日至09月06日 (二) 預定露營設施興建申請時程：112年09月10日至10月20日 (既有設施物：填寫預定補辦建造執照時間) (三) 預定興建完成時間：112年12月20日 (既有設施物：填寫領取建物使用執照時間) (四) 預定申請登記時間：112年12月25日 | (一) 變更案申請送件審查時程：113年07月07日至09月06日 (二) 預定露營設施興建申請時程：變更案核予備查後6個月內辦理。 (既有設施物：填寫預定補辦建造執照時間) (三) 預定興建完成時間：變更案核予備查後7個月內辦理。 (既有設施物：填寫領取建物使用執照時間) (四) 預定申請登記時間：113年12月25日(請依土地使用許可核准函核准時間展延一年) | 因涉及建照請領及承包商施工期程，本次變更設置時程規劃。 |

範例P11修正如下：

表1使用區法規檢討說明表

|  | 本案規劃 | 法規檢討 |
| --- | --- | --- |
| 申請範圍(即露營場)面積 | - 342地號：2144 M2 - 350地號：1,680M2 - 351地號：2,995M2 - 349地號：990 M2 合計共7,809M2 | - 本案申請範圍(即露營場)面積共7,809M2(0.78公頃)，小於1公頃符合規定 |
| 露營相關設施區 面積 | - 管理室：72M2 - 衛生設施：120 M2 - 營位設施：462 M2 三項合計共654 M2 | - 本案露營相關設施區面積共654 M2，小於780平方公尺(全區之10%)，且小於660平方公尺符合規定 |
| 聯絡通道面積 | 聯絡通道：140 M2 算式：50*2+20*2=140 | - 本案聯絡道路面積共140 M2，小於390.45平方公尺(全區之5%)符合規定 |

備註：修正處請以紅字標示

範例P13修正如下：

- 三、露營相關設施區使用規劃說明(以申請範圍繪製及說明)

本露營場露營相關設施區將設置管理室、衛生設施及營位設施，其規劃設置面積及法規檢討分述說明如下。

(一)管理室

依據露營場管理要點附件五農牧用地管理室興建規模限制表，露營場每0.1公頃可設置13平方公尺管理室，最大上限為79平方公尺，且依該表之規定，申請面積落於7,000≦A < 8,000 M2區間者，允設管理室面積為79 M2。

本案規劃管理室面積72M2，小於允設管理室面積79 M2，符合規定。

(二)衛生設施

依露營場管理要點附件五農牧用地管理室興建規模限制表，本案申請基地面積落於7,000≦A<8,000M2區間，管理室及衛生設施允設面積為198 M2。

本案規劃衛生設施面積120M2，與管理室(72M2)合計面積共192 M2，小於允設面積198 M2，符合規定。

(三)營位設施

依據露營場管理要點第七點之規定：「位於農牧用地露營場，全區面積應小於一公頃。僅容許設置營位設施、衛生設施及管理室，前述設施面積合計不得超過全區面積百分之十，並以六百六十平方公尺為限…」。

本案營位設施預計設置木棧板營位，營位設施面積462M2，與管理室72M2、衛生設施120M2合計面積為654M2，小於允設面積660M2，符合規定。

(四)聯絡道路

依據露營場管理要點第七點第七項規定：「露營場內得設置聯絡通道，其累計面積不得大於露營場全區面積百分之五，且不計入營位設施、衛生設施及管理室面積計算…」。

本案區內聯絡通道面積282 M2，小於允建上限面積390.45M2，符合規定。

備註：修正處請以紅字標示

範例P15修正如下：

四、設置時程規劃

(一) 變更案申請送件審查時程：113年07月07日至09月06日

(二) 預定露營設施興建申請時程：變更案核予備查後6個月內辦理。 (既有設施物：填寫預定補辦建造執照時間)

(三) 預定興建完成時間：變更案核予備查後7個月內辦理。 (既有設施物：填寫領取建物使用執照時間)

(四) 預定申請登記時間：113年12月25日(請依土地使用許可核准函核准時間展延一年)

備註：修正處請以紅字標示